Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год по итогам 1 полугодия 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату: на 01.07.2018, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату: на 01.07.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1«Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, | Содержание внутрипосел-ковых автомобиль-ных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения осуществляет-ся в соответствии с заключенными контрактами, договорами | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко | Осуществлен ремонт внутрипоселковой дорог х.Папчино, ул.Пушкина | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко |  |  |  | 0 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | - | - |
| 3. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |

Глава администрации Большекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко