### Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории  сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2014 год по итогам 1 полугодия 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату: на 01.07.2014, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату: на 01.07.2014 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории сельского поселения» | Глава Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Мирошников С.И. |  |  |  | 2491,4 | 716,3 | 716,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Мирошников | Произведено озеленение территории, высажены саженцы цветов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 8,8 | 8,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения» | Глава Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Мирошников | Проведены работы по повышению качества наружного освещения (заменены лампочки в светильниках наружного освещения) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 801,5 | 509,9 | 509,9 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация содержания мест захоронения Большекрепинского сельского поселения» | Глава Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Мирошников |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Мирошников | Проведены работы по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1644,9 | 190,6 | 190,6 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Мирошников |  |  |  | 10,0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Мирошников | Проведены работы по уборке территории от мусора | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 0 | 0 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Большекрепинского сельского поселения                                                                                          А.Ф.Гаркушин

Начальник сектора кономики и финансов                                                                                                     Е.В.Карпенко