### Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год по итогам 1 полугодия 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату: на 01.07.2016, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату: на 01.07.2016 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин,специалист 1 категории Горбачева Ю.В. |  |  |  | 1613,1 | 95,0 | 95,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин,специалист 1 категории Горбачева Ю.В. | Содержание внутрипосел-ковых автомобиль-ных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения осуществляет-ся в соответствии с заключенными контрактами, договорами (приобретены остановочные павильоны) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист 1 категории Горбачева Ю.В | Изготовление смет на текущий ремонт дорог:сл.Большекрепинская ул.Школьная,ул.Стахановская, ул.Комарова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1463,1 | 15,0 | 15,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист 1 категории Горбачева Ю.В |  |  |  | 40,0 | 33,2 | 33,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист 1 категории Горбачева Ю.В. | Приобретены и установлены 8 дорожных знаков | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40,0 | 33,2 | 33,2 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава администрации Большекрепинского сельского поселения                                                                                          А.Ф.Гаркушин

Специалист1 категории                                                                                                                                                               Ю.В.Горбачева