Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату:  на 01.10.2017, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату: на 01.10.2017 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Благоустройство территории сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХАлейникова Н.А.. |  |  | |  | 2109,8 | 1220,6 | 1220,6 |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  «Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Произведено озеленение территории, высажены саженцы цветов | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Проведены работы по повышению качества наружного освещения (заменены лампочки в светильниках наружного освещения) | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1532,0 | 932,6 | 932,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация содержания мест захоронения Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. |  | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Проведены работы по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 542,8 | 253,0 | 253,0 |
| 2. | Подпрограмма 2  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Мирошников С.И. |  | |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Проведены работы по уборке территории от мусора | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Контрольное событие  программы |  |  | | X |  | X | X | X |

Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин

Инспектор ЖКХ Н.А.Алейникова