Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату  тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. |  |  |  | 3374,7 | 967,04 | 967,04 |
| 1.1  | Основноемероприятие 1.1«Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Высажено 30 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация содержания мест захоронения » | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Проведены мероприятия по очистки прилегающей территории кладбищ от мусора. Осуществлен косметический ремонт памятников  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 210,0 | 137,4 | 137,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейниикова Н.А. | Проведено 8 рейдов, составлено 6 протоколов об административном правонарушении. Проведено 9субботника по благоустройству территории поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1390,6 | 172,4 | 172,4 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения | Произведена оплата за уличное освещение, осуществлена замена лампочек, светильников уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1769,1 | 652,3 | 652,3 |
| 2. | Подпрограмма 2«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ АлейниковаН.А. |  Совместно с детскими садами, школой проведено5 экологических мероприятий: конкурсы сочинений, рисунков, выставки, экологические конференции | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Администрации Большекрепиннского сельского поселения В.Ю,Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на сайте Администрации поселения по экологическому просвещению населения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Контрольное событие программы |  | Проведено 5 экологических субботников, ликвидировано 2 свалочных очагов, вывезено 120 тыс м 2тонны мусора, расчищено 0 км водоохранной зоны, проведен косметический ремонт памятников ветеранам ВОВ  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников

Старший инспектор ЖКХ .Н.А. .Алейникова