Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. |  |  |  | 4363,2 | 266,2 | 1859,5 |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  «Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Высажено 30 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Произведена оплата за уличное освещение, осуществлена замена лампочек , | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1736,9 | 98,9 | 1676,9 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация содержания мест захоронения » | Глава Администрации Большекрепинскогосельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Проведены мероприятия по очистки прилегающей территории кладбищ от мусора. Осуществлен косметический ремонт памятников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 70,0 | 46,9 | 60 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейниикова Н.А. | Проведено 10 рейдов, составлено 7 протоколов об административном правонарушении. Проведено 11 субботника по благоустройству территории поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 135,9 | 115,4 | 117,6 |
| 1.5 | Инициативные проекты | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейниикова Н.А. | Устройство детской спортивно-игровой площадки на полимерном покрытии в х.Выдел Родионово-Несветайского района по ул.Первомайская 13А | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2415,4 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 1  «Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Большекрепиннского сельского поселения В.Ю,Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Администрации Большекрепиннского сельского поселения В.Ю,Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на сайте Администрации поселения по экологическому просвещению населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Контрольное событие программы |  | Проведено 6 экологических субботников, ликвидировано 3 свалочных очагов, вывезено 140 тыс м 3 тонны мусора, расчищено 2 км водоохранной зоны, проведен косметический ремонт памятников ветеранам ВОВ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников

Старший инспектор ЖКХ. Н.Алейникова