**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Большекрепинского сельского поселения**

**Родионово-Несветайский район**

**Ростовская область**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.07.2017 90 346591, сл. Большекрепинская

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекрепинского сельского поселения» на 2017 год

В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Большекрепинское сельское поселение», постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения от 23.08.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекрепинского сельского поселения» Администрация Большекрепинского сельского поселения

**п о с т а н о в л я ет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекрепинского сельского поселения» на 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большекрепинского

сельского поселения А.Ф.Гаркушин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Большекрепинского

сельского поселения

от 03.07.2017 № 80

План реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекрепинского сельского поселения»

на 2017 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2017 год (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры Болдыревского сельского поселения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения – А.Ф.Гаркушин |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Организация в границах Болдыревского сельского поселения газоснабжения населения | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения – А.Ф.Гаркушин | Повышение удовлетворенности населения Большекрепинского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | - | - | - | - | - | - |