АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25   марта 2024                              №31                сл. Большекрепинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории  сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Большекрепинское сельское поселение», постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения от 26.09.2018 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекрепинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения от 23.10.2018 № 107 за 2023 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Большекрепинского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Большекрепинского

сельского поселения                                                             В.Ю.Мирошников

Постановление вносит

инспектор ЖКХ

Приложение

к постановлению

Администрации Большекрепинского сельского поселения

от  25 март 2024 №31

Отчет

о реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории  сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

## Результаты реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) является Администрация Большекрепинского сельского поселения.

Подпрограммы Муниципальной программы:

- Благоустройство территории поселения;

- Охрана окружающей среды и рациональное природопользование.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;

- повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов;

- повышение качества жизни населения на территории Большекрепинского сельского поселения.

На реализацию основных мероприятий Муниципальной программы на 2023 год предусмотрено 3490,7 тыс. рублей , в том числе:

средства областного бюджета-1594,6 тыс.рублей;

средства местного бюджета-1472,6 тыс.рублей;

инициативные платежи-423,5 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств по Муниципальной программе составило 3026,2 тыс. рублей или 86,7 %, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1008,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 1594,5тыс. рублей;

инициативные платежи – 423,5 тыс. рублей.

Причиной не освоения  средств  является  неисполнение доходной части бюджета за 2023 год.

  - Результаты реализации подпрограммы 1

«Благоустройство территории сельского поселения»

Основной целью подпрограммы «Благоустройство территории сельского поселения» является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Большекрепинского сельского поселения.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить задачи по поддержанию на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории  сельского поселения» на 2023 год было предусмотрено 3490,7 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

инициативные платежи-423,5 тыс.рублей;

из бюджета  поселения –1472,6 тыс. рублей;

из областного бюджета – 1594,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 3026,2 тыс. рублей, или 86,7%.

По итогам 2023 года в рамках реализации вышеуказанной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- на территории поселения высажены саженцы деревьев и цветов;

-проведены работы по повышению качества наружного освещения (проводилась замена лампочек в светильниках наружного освещения, оплачивались расходы за потребленную электроэнергию уличного освещения, ремонт электролинии);

-проводилась уборка территорий кладбищ,

- осуществлен текущий ремонт памятников;

-уборка мусора на территории поселения;

-противоклещевая обработка:

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

общее количество высаженных зеленых насаждений;

обеспеченность светильниками уличного освещения;

количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории.

  - Результаты реализации подпрограммы 2

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основными целями подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» являются:

рациональное природопользование и охрана природных ресурсов;

комплексное решение вопросов, связанных с обеспечением чистоты и порядка;

повышение качества жизни населения на территории Большекрепинского сельского поселения

мероприятия в области использования охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Условием ее достижения является  решение следующих задач:

поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния поселения;

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

В течение 2023 года на территории поселения проведено 22 субботников.

  - Оценка эффективности Муниципальной программы

Результаты реализации Муниципальной программы отслеживаются через систему целевых индикаторов и их показателей.

Всего Муниципальной программой предусмотрено пять показателей.

По итогам 2022 года значение по двум  показателям составило почти 87,6 %, по трем показателям  значение не выполнено .

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2022 год представлены в таблице № 1.

1.4. Сведения о результатах оценки

бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения Муниципальной программы в целом за 2022 год признается удовлетворительной.

Сведения об использовании средств бюджета Большекрепинского сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы за 2022 год представлены в таблице  № 2.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями Муниципальной программы в 2022 году представлена в таблице № 3.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.1 «Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения», освоены на 100%.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения» не были освоены в полном объеме , в  результате чего образовалась экономия денежных средств в сумме 339,4 тыс. рублей-установление новых линий электропередач  на 9 улицах.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.3 "Организация содержания мест захоронения" освоены на 97,8%.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.4 "Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения" не были освоены в сумме 11,3 тыс. рублей экономия денежных средств.

- Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы

В результате реализации основных мероприятий по результатам 2022 года достигнуты следующие результаты:

- высажены саженцы цветов на территории поселения;

- проводились работы по обслуживанию светильников уличного освещения, производилась оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение поселения;

- проводились мероприятия по наведению порядка на территориях кладбищ;

- осуществлен ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- проводилась дезинфекция воды в общественных колодцах;

- проведено 22 субботника по уборке территории от мусора;

- в школах и садиках проводились беседы по экологическому просвещению и формированию экологической культуры.

Сведения о  реализации Муниципальной программы по итогам  2022 года представлены в таблицах №1- 4.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Общее количество высаженных зеленых насаждений | Шт. | 60 | 60 | 50 | Саженцы деревьев высажены за счет спонсорской помощи. |
| 2. | Обеспеченность освещением | Км. | 65,2 | 65,2 | 65,2 |  |
| 3. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | Шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| 4. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности | Единиц | 6 | 6 | 6 |  |
| 5. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 процентов населения охвачено по вывозу мусора |

### Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 3490,7 | 3026,2 |
|  |  | областной бюджет | 1594,6 | 1594,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1472,6 | 1008,2 |
|  |  | внебюджетные источники (инициативные платежи) | 423,5 | 423,5 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории сельского поселения» | всего | 3490,7 | 3026,2 |
|  |  | областной бюджет | 1594,6 | 1594,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1472,6 | 1008,2 |
|  |  | внебюджетные источники (инициативные платежи) | 423,5 | 423,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения | всего | 870,5 | 434,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 870,5 | 434,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация содержания мест захоронения Большекрепинского сельского поселения | всего | 70,0 | 66,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 70,0 | 66,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения | всего | 163,4 | 138,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 163,4 | 138,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Реализация инициативных проектов «Устройство детской спортивно-игровой площадки на полимерном покрытии в х.Выдел ул.Первомайская 13А» | всего | 2381,8 | 2381,7 |
|  |  | областной бюджет | 1594,6 | 1594,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 363,6 | 363,6 |
|  |  | внебюджетные источники (инициативные платежи) | 423,5 | 423,5 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории  сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения, Инспектор ЖКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Высажены саженцы деревьев и цветов .приобретение извести для побелки деревьев |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения, Инспектор ЖКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение эстетическо-го облика населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевремен-ное выполнение мероприятия | Проводились мероприятии по обслуживанию светильников уличного освещения, приобретение электрических лампочек, оплачивалась электроэнергия |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Организация мест захоронения | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения, Инспектор ЖКХ | 01.1.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение состояния мест захоронения | Силами сотрудников Администрации Большекрепинского сельского поселения проведены субботники по уборке территорий кладбищ, находящихся на территории поселения |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения, Инспектор ЖКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гического состояния территории поселения, своевремен-ное выполнение мероприятия | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гического состояния территории поселения, своевремен-ное выполнение мероприятия Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. «Устройство детской спортивно-игровой площадки на полимерном покрытии в х.Выдел.ул.Первомайская 13А» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения, Инспектор ЖКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Произвести устройство детской спортивно-игровой площадки на полимерном покрытии в х.Выдел, ул.Первомайская 13А» | Произведено устройство детской спортивно-игровой площадки на полимерном покрытии в х.Выдел, ул.Первомайская 13А» |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения, Инспектор ЖКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение экологичес-кой грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | В школах и садиках проведено 3 бесед по повышению экологической грамотности |  |