Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату:  на 01.10.2017, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату: на 01.10.2017 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, |  |  | |  | 181,9 | 181,9 | 0 |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин | Содержание внутрипосел-ковых автомобиль-ных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения осуществляет-ся в соответствии с заключенными контрактами, договорами | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин | Осуществлен ремонт внутрипоселковой дорог х.Папчино, ул.Пушкина | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 181,9 | 181,9 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин |  | |  |  | 0 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин |  | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0 | - | - |
| 3. | Контрольное событие  программы |  |  | | X |  | X | X | X |

Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин