АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2015                                            № 28             сл. Большекрепинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2014 год

В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Большекрепинское сельское поселение», постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения от 30.08.2013 № 64 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекрепинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения от 30.09.2013 № 88 за 2014 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Большекрепинского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Большекрепинского

сельского поселения                                                             А.Ф.Гаркушин

Постановление вносит

сектор экономик и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Большекрепинского сельского поселения

от 15.04.2015 № 28

Отчет

о реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

## Результаты реализации

Ответственным исполнителем муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Муниципальная программа) является Администрация Большекрепинского сельского поселения.

Подпрограммы Муниципальной программы:

- «Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения»;

Основными целями Муниципальной программы являются:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Большекрепинского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

На реализацию основных мероприятий Муниципальной программы на 2014 год предусмотрено 2469,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 2113,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 356,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0  тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по Муниципальной программе составило 1645,5 тыс. рублей или 66,6 %, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1289,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 356,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Причиной не освоения  средств является  неисполнение доходной части бюджета. Поступления от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили 82,4%(план 2113,1 тыс. руб., фактическое исполнение 1740,5 тыс. рублей).

  - Результаты реализации подпрограммы 1

«Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения»

Основной целью подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Большекрепинского сельского поселения;

- обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения» на 2014 год было предусмотрено 2449,2 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

из муниципального бюджета –2093,1 тыс. рублей;

из областного бюджета –351,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 1637,6 тыс. рублей, или 66,9%.

Причиной не освоения  средств в полном объеме является  неисполнение доходной части бюджета. Поступления от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, образующие дорожный фонд Большекрепинского сельского поселения, составили 82,4%(план  2113,1 тыс. руб., фактическое исполнение 1740,5 тыс. рублей).

По итогам 2014 года в рамках реализации вышеуказанной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения;

- выполнены работы по ремонту внутрипоселковых дорог по ул. Школьная, Стахановская, Заречная  в сл. Большекрепинская, по ул. Пушкина в х. Папчино.

Результаты реализации подпрограммы 2

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения»

Основной целью подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения» является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условием ее достижения является  создание современной системы безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Большекрепинском сельском поселении.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения» на 2014 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей на установку дорожных знаков. Фактического освоения средств в 2014 году составило 7,9 тыс.рублей, или 39,5% в связи с не исполнением доходной части бюджета.

  - Оценка эффективности Муниципальной программы

Результаты реализации Муниципальной программы отслеживаются через систему целевых индикаторов и их показателей.

Всего Муниципальной программой предусмотрено четыре показателя.

По итогам 2014 года значение по двум показателям перевыполнено.    По двум показателям значение составило 100%.

В 2014 году внешние контрольные мероприятия осуществлены Контрольно-счетной палатой Ростовской области. По результатам проверки существенных нарушений не установлено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2014 год представлены в таблице № 1.

1.4. Сведения о результатах оценки

бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения Муниципальной программы в целом за 2014 год признается удовлетворительной - составляет 66,6 % (за счет средств областного бюджета 100,0 %, за счет средств местного бюджета 52,2 %).

Сведения об использовании средств бюджета Большекрепинского сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы за 2014 год представлены в таблице  № 2.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями Муниципальной программы в 2014 году представлена в таблице № 3.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большекрепинского сельского поселения при реализации основных мероприятий Муниципальной программы в 2014 году представлена в таблице № 4.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.1 «Содержание внутрипоселковых автомобильных  дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них», не освоены  по причине не исполнения доходной части бюджета.

Средства, предусмотренные на мероприятие 1.2 «Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» не были освоены в полном объеме по причине того, что финансирование осуществлялось из дорожного фонда поселения, плановые поступления в  который  по итогам года не были дополучены.

На мероприятия 1.3 "Мероприятия по строительству, реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них" и 1.4. "Проектные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них" расходы бюджета не предусмотрены.

- Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы

В результате реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- по итогам 2014 года выполнены работы по содержанию 0,45 км. внутрипоселковых автомобильных дорог на общую сумму 373,3тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –356,1  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 17,2 тыс. рублей, выполнены работы по ямочному ремонту дорог и прочим видам работ;

В связи с тем, что плановый объем поступлений средств в дорожный фонд поселения в 2014 году не был выполнен, не исполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, а именно  частично  проведены мероприятия по  установке дорожных знаков.

Сведения о  реализации Муниципальной программы по итогам  2014 года представлены в таблицах №1- 5.

Информация

об изменениях, вносимых в Муниципальную программу

С целью приведения правовых актов Большекрепинского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, привлечения и перераспределения средств федерального, областного и местного бюджета в 2014 году в Муниципальную программу внесены изменения постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения от 27.03.2014 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекрепинского сельского поселения от 30.09.2013 № 88.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Количество километров (капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 42,9 | 42,9 | 41,5 | Улучшение планового показателя произошло за счет выполнения капитального ремонта, работ по ямочному ремонту. |
| 4. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения» |
| 1.1 | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Количество километров (капитально отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения» |
| 2.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |

### Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 2469,2 | 1645,5 |
|  |  | местный бюджет | 2113,1 | 1289,4 |
|  |  | областной бюджет | 356,1 | 356,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения» | всего | 2449,2 | 1637,6 |
|  |  | местный бюджет | 2093,1 | 1281,5 |
|  |  | областной бюджет | 356,1 | 356,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них | всего | 2049,2 | 1264,7 |
|  |  | местный бюджет | 1693,1 | 908,6 |
|  |  | областной бюджет | 356,1 | 356,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них | всего | 400,0 | 372,9 |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 372,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения» | всего | 20,0 | 7,9 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 7,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 20,0 | 7,9 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 7,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Таблица 3 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них | -17,2 | Уточнение средств областного и местного бюджетов, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы | Постановления Администрации Большекрепинского сельского поселения от 27.03.2014 №41 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекрепинского сельского поселения от 30.09.2013 № 88 |
| ИТОГО | -17,2 |  |  |

### Таблица 4

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Большекрепинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | Областной бюджет | Местный бюджет | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них | 95,4 | 4,6 | 356,1 | 95,4 | 17,2 | 4,6 |
| ВСЕГО: |  |  | 356,1 |  | 17,2 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |

### Таблица 5

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Большекрепинского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения,специалист 1 категории Горбачев А.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | содержание сети внутрипоселковых автомо-бильных дорог в полном объ-еме | Содержание внутрипоселко-вых автомобильных дорог в полном объеме | Не исполнение плановых назначений по поступле-нию средств в дорожный фонд Большекрепинского сельского поселения |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Большекрепинского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения,специалист 1 категории Горбачев А.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Осуществлен текущий ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Заречная, ул.Школьная. ул.Стахановская, в сл. Большекрепинская, по ул. Пушкина в х. Папчино, пер.Звездный в с.Греково-Ульяновка | Не исполнение плановых назначений по поступле-нию средств в дорожный фонд Большекрепинского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большекрепинского сельского поселения» |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения,специалист 1 категории Горбачев А.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | За 2014 год на территории поселения дрожно-транспортные мероприятия не зафиксированы |  |