РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКРЕПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2026 г.                                                    №   20                              сл. Большекрепинская

О проведении месячника чистоты по благоустройству и санитарному содержанию населенных  пунктов

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 04.03.2015 № 93 «О некоторых мерах по сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения с  16.03.2026 по 18.04.2026 г. весенний месячник чистоты.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению месячника чистоты (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий  по  проведению  месячника по благоустройству  и  озеленению   Большекрепинского сельского поселения (Приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, арендаторам и владельцам частных жилых домов принять активное участие в проведении месячника чистоты и обеспечить выполнение «Правил благоустройства территории муниципального образования «Большекрепинское сельское поселение» от 04.07.2022 г. № 37.

4. Начальнику сектора экономики и финансов (Карпенко Е.В.) выделить из бюджета поселения необходимые финансовые средства для оплаты работ, связанных с проведением месячника чистоты по благоустройству.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Большекрепинского сельского поселения                      В.Ю.Мирошников

Приложение №1

к постановлению Администрации

Большекрепинского сельского поселения

от  04.03.2026     № 20

Состав комиссии

по провидению Дней защиты от экологической опасности

в Большекрепинском сельском поселении

Мирошников В.Ю. – глава Большекрепинского сельского поселения

Председатель комиссии.

Секретарь комиссии.

Члены комиссии.

Алейникова Н.А. –старший инспектор ЖКХ Администрации Большекрепинского сельского поселения

Алексеенко А.Л.- директор ОП «Рассвет» Агрокомплекс Ростовский

Оноприенко Т.В.- Директор МБОУ «Большекрепинская СОШ».

Безусова Е.Г. Директор МБОУ «Выделянская СОШ».

Нечитайлова Г.В..- Заведующая МБДОУ детский сад «Солнышко».

Яковлева С.Н.- Заведующая МБДОУ детский сад «Гномик».

Путря О.Ю.- Заведующая МБДОУ детский сад «Ромашка».

Фарафонов А.А.- Депутат Большекрепинского сельского поселения.

Пуголовкина И.Г.- Директор Большекрепинского СДК.

Просторная С.В. - Заведующая ОСО.

Шаповалова Н.В – заведующая ОСО.

Приложение № 2 к       постановлению Администрации Большекрепинского сельского поселения № 20

от 04.03.2026 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава  Администрации

Большекрепинского сельского поселения

______________В.Ю.Мирошников

ПЛАН

мероприятий  по  проведению  месячника по

благоустройству  и  озеленению.

сл.Большекрепинская

| Наименование объекта | Закрепленные организации, предприятия, учреждения | Ответственные лица | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Парк ул. Ленина ПАМЯТНИК | Администрация, Школа, работники СДК | Пуголовкин А.В. Мирошников В.Ю. Оноприенко Т.В. Пуголовкина И.Г. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Школьная (до ул.Ленина) территория вокруг школьного двора,стадион | Школа | Бойко И.В. Оноприенко Т.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина от Стахановской до ПЧ 234 ГКУ РО «ППС РО» | Амбулатория, | Наливайко Т.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина от въезда в больницу до ул. Гагарина | ПЧ 234 ГКУ РО «ППС РО» | Клочков А.Г. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина от Гагарина до моста | Детский сад «Солнышко» | Нечитайлова Г.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина от моста до правления, берег р.Крепкая | Дом культуры | Пуголовкина И.Г. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина от ДК до парка | ООО «Рассвет» | Алексеенко А.Л., Шаповалов Н.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина территория вокруг мастерской | ООО «Рассвет» | Алексеенко А.Л. Фарафонов А.А. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Школьная территория вокруг гаража | ООО «Рассвет» | Алексеенко А.Л. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина от парка спортивной площадки | ИП Исаханова А.Б. Администрация | Пуголовкин А.В. Исаханова А.Б. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина территория прилегающая к бару Наша-Раша | Бар Наша-Раша. | Григорян А.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина базарная площадь, территория вокруг магазинов | Пуголовкина Л.А. Белашева Л.М. Бейбутян Рубен | Пуголовкин А.В. Пуголовкина Л.А. Белашева Л.М. Бейбутян Р.Г. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина территория вокруг магазина трансформатора (мясной магазин) | Магазин | Акелян Р.Ж. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| пер.Чапаевский территория вокруг почты, ИП Акелян от трансформатора до хоз.магазина | Почта, ИП Акелян | Кенжибаева Е.А. Акелян Р. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул.Гвардейская территория вокруг магазина «Диана» | Магазин «Диана» | Пуголовкина Л.А. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина территория вокруг общежития | ООО «Рассвет» |  | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Октябрьская территория вокруг магазина «Лолита» | магазина «Лолита» | Григорян С.С. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина от моста до общежития | ОСО | Просторная С.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина общественный колодец, склон горы | ОСО | Просторная С.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Ленина памятник на въезде от Гвардейской до памятника | ОСО | Просторная С.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| от заправки у моста до полей Сумченко | ООО «Хасям» | Ким А.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| пер.Чапаевский территория вокруг сбербанка | Сбербанк | Короткова Э.С. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| от ул.Молодежной до ул.Буденного,вокруг организации | Подстанция | Буренко Н.Н. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Инкубаторная: территория вокруг организации | ООО «Малютка» | Пуголовкин А.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| Заправка, вокруг | АЗС | Терещенко Л.А. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| х.Выдел |  |  |  |
| пер.Солнечный,от дома Приходько до магазина | ФАП х.Выдел | Никитина В.С. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| от ФАП до ул.Ленина по ул. Ленина до ул.Первомайская | Магазин | Никитина В.С. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Первомайская от дома Фрукаловой до ул.Береговой | Магазин | Долгалева И.Н. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Первомайская от дома Манукян Г.А. до Береговой | Филиал почты |  | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Первомайская территория вокруг СДК | СДК х.Выдел | Никитин В.Г. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул. Молодежная, стадион, объездная дорога от въезда до выезда | МОУ Выделянская школа, МОУ ДДУ «Ромашка» | Безусова Е.Г., Путря О.Ю. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| пер.Солнечный от въезда до ул. Ленина и по Ленина | Мастерские и склады ООО «Рассвет» | Алексеенко А.Л. Фарафонов А.А. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| Трасса от знака Б-Крепинское СП до х. Выдел | ООО «Рассвет» | Алексеенко А.Л. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| Трасса от х. Выдел до сл.Большекрепинская | ООО «Рассвет» | Алексеенко А.Л. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| пер.Солнечный, территория вокруг пекарни | Пекарня |  | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| с. Греково-Ульяновка |  |  |  |
| ул.Ворошилова, территория вокруг ДК | СДК | Миненко Л.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул.Ворошилова, территория вокруг ФАП | Греково-Ульяновский ФАП, почта, библиотека | Короткова С.С. Шейко Ж.Г | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| территория вокруг школы, парк и памятник, мост | ОСО | Шаповалова Н.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул.Ворошилова, территория вокруг дет. сада | Детский сад | Яковлева С.Н. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| х.Каршенно-Анненка |  |  |  |
| Территория вокруг клуба | СК | Григорова Ю.И. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| Территория вокруг магазина «777» | Магазин «777» | Базаров С.С. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| х. Почтовый Яр |  |  |  |
| ул.Центральная территория вокруг магазина | магазин | Григорова Ю.И. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул.Центральная территория вокруг ФАП | ФАП | Нетяженко В.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул.Центральная территория вокруг пекарни | СК | Тынянова О.А. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| ул.Центральная территория вокруг клуба, памятник | СК | Тынянова Л.В., Администрация | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| с. Чистополье |  |  |  |
| Территория вокруг магазина | магазин | Королькова Н.И. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| Территория вокруг СК | СК | Данилина С.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| Территория вокруг памятника, остановка | СОЦ | Демчук Ю.А., Хомяк Е.Ю. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| Территория ФАП | ФАП | Аголиева Р.В. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| х. Папчино |  |  |  |
| Территория вокруг магазина | магазин | Никитина В.С. | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| Территория вокруг ФАП | ФАП | Администрация, БИО ферма | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |
| Территория вокруг СК | СК |  | с 16.03.2026 по 18.04.2026 |